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OPENBARE  ZITTING

1 DOSSIER INTERGEMEENTELIJK ZWEMBAD

DE RAAD,

Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 december 2001 houdende de goedkeuring van een discussieconcept voor het voeren van verdere onderhandelingen met de gemeente Brasschaat, met het oog op de oprichting van een intergemeentelijk zwembad op de grens Schoten – Brasschaat;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 5 september 2002 houdende de goedkeuring van de statuten van de Interlokale Vereniging Brasschaat – Schoten en de concessievoorwaarden voor het uitbaten van een zwembadcomplex en het realiseren van bijkomende infrastructuren nodig voor de uitbating van het complex;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende bekrachtiging van het collegebesluit d.d. 26 augustus 2003 van het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat houdende de definitieve toewijzing van de domeinconcessie voor de percelen van het openbaar domein van de gemeente Brasschaat (kadastraal gekend Brasschaat, deel van sectie D, perceelnummers 514/e, 526/c en 528, met een totale oppervlakte van 41.993 m2;

Overwegende dat bij zelfde raadsbesluit eveneens de Domeinconcessieovereenkomst werd goedgekeurd zoals afgesloten tussen de gemeente Brasschaat en Sportavan Brasschaat nv;

Gelet op de verdere onderhandelingen zoals gevoerd tussen de gemeenten Brasschaat en Schoten en Sportavan Brasschaat nv, met het oog op het vastleggen van de verdere samenwerkingsmodaliteiten voor de duur van de domeinconcessieovereenkomst;

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de vergaderingen van het beheerscomité Interlokale Vereniging op 8, 16 en 19 januari en 9 maart 2004;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 maart 2004 van de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad;

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de raadscommissie sport van 23 maart 2004;

Gelet op de voorgestelde wijzigingen aan de Domeinconcessieovereenkomst van 5 september 2003;

Gelet op het voorstel van Uitvoeringsovereenkomst, met bijlagen, houdende regeling van de samenwerkingsmodaliteiten voor de duur van de domeinconcessieovereenkomst, met betrekking tot de realisatie en de uitbating van het intergemeentelijk zwembadcomplex;

Overwegende dat de gemeenten Brasschaat en Schoten aan de concessiehouder Sportavan een waarborg dienen te verlenen voor het totale investeringsbedrag, met het oog op het bekomen van de meest gunstige financieringsvoorwaarden voor de realisatie van de accommodatie en de exploitatie van het project;

Overwegende dat er volgens de thans bekend zijnde gegevens, op datum van opening van de nieuwe zwembadaccommodatie, nog 4 statutaire personeelsleden van de gemeente Schoten ter beschikking dienen te worden gesteld van de concessiehouder-uitbater van het complex;

Gelet op de bespreking van het Reglement tot regeling van de toestand van personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van de concessiehouder-uitbater van het zwembadcomplex, in vergadering van het syndicaal onderhandelingscomité van 10 december 2003;

Gelet op het voorstel van meester B. Martens, raadsman van de Interlokale Vereniging, om een aantal afspraken omtrent het aantal schoolzwembeurten en eventueel verschuldigd zijn van BTW op de in de overeenkomst vermelde toelage, vast te leggen in een zgn. side-letter met Sportavan Brasschaat nv;

Gelet op de mondelinge toelichtingen zoals verstrekt door de heer burgemeester aangaande de laatste ontwikkelingen in het dossier en de telefonische melding dat Sportfondsen België zich mogelijk zou terugtrekken; dat hierover evenwel nog geen officiële melding werd gedaan en dat de Overeenkomsten ter ondertekening zullen worden aangeboden aan Sportavan Brasschaat nv;

Gelet op de mondelinge toelichtingen zoals verstrekt door schepen P. Pauwels inzake de aanpassingen die nog werden doorgevoerd, overeenkomstig de opmerkingen zoals geformuleerd in de raadscommissie sport d.d. 23 maart 2004;

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid R. Dieltjens:

Telkens dit dossier behandeld werd in het verleden in deze raad hebben wij er als SP.a op gewezen dat de realisatie van dit nieuwe intergemeentelijk zwembad voor ons getoetst zou worden aan het 10 -voorwaarden of 10 punten programma met begeleidende maatregelen zoals deze werden opgenomen bij de beslissing in deze raad  terzake. Wij zijn trouwens niet de enigen die deze houding aannamen.
Zo ook vandaag.

Van de 10 punten zijn er 2 die vandaag nog niet rond zijn. Het gaat over de vervangingsjobs voor het contractueel personeel van ons huidig Schotense zwembad en de organisatie van een degelijk openbaar vervoer dat de Schotenaren moet toelaten op een vlotte wijze van deze installaties gebruik te maken.

Dat zich ooit de situatie zou voordoen,zoals vandaag, waarbij een beslissing moet genomen worden die quasi onomkeerbaar is en die het fiat geeft voor de realisatie vooraleer alle  10 punten voluit  gerealiseerd zijn, lag in de verwachtingen.

De inspanningen die tot hiertoe geleverd zijn hebben reeds enkele resultaten opgeleverd maar het werk is nog lang niet klaar.

De onderhandelingen met de lijn brachten voorstellen op tafel die,terecht trouwens, op financiële maar ook praktische argumenten werden afgeschoten

Voor het contractuele personeel werden voornemens geuit,en sommige zelfs op papier gezet,om hen bij het sluiten van het zwembad,of daarvoor reeds als de opportuniteit zich voordoet, een vervangingsbetrekking aan te bieden.

Wij zijn er ons van bewust dat er geen wettelijke garanties kunnen gegeven worden maar wensen hier toch duidelijk te stellen dat we voor deze mensen willen dat de inspanningen van het gemeentebestuur  om tot resultaat te komen zo groot mogelijk zullen zijn.

Er blijft voor ons nog voldoende tijd over om voor deze laatste 2 punten bevredigende oplossingen uit te werken. 

Wij kunnen daarom instemmen met deze voorstellen mits wij van het college hier op de gemeenteraad bevestiging krijgen dat hun intenties inderdaad dezelfde zijn als de onze en de wil bestaat om verder ernstige inspanningen te leveren om deze 2 punten zo degelijk mogelijk te realiseren.
Volgens mijn informatie zitten we trouwens met de andere partijen in de meerderheid wat dit betreft op dezelfde golflengte.  

Neemt akte van het antwoord van burgemeester H. Hendrickx die stelt dat uiteraard alle partijen achter de volledige uitvoering van het 10 punten programma staan. Voor het vastbenoemd personeel geldt het principe van terbeschikkingstelling.
Voor het contractueel personeel zoeken we naar mogelijkheden om ze in dienst van de gemeente te houden, als de betrokkenen zelf akkoord gaan met de kansen die zich aandienen.
Uiteraard hebben we nog 2 jaar tijd om aan dit dossier verder te werken.
Hetzelfde geldt voor de realisatie van het openbaar vervoer op de meest optimale wijze.

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:   eenparig

Art.  1.- 
Goedkeuring te hechten aan de aanpassingen zoals aangebracht in de Domeinconcessie-overeenkomst van 5 september 2003.  Deze Domeinconcessieovereenkomst opnieuw vast te stellen als volgt:

DOMEINCONCESSIEOVEREENKOMST

TUSSEN

Enerzijds,

de gemeente Brasschaat, vertegenwoordigd door ……….., burgemeester van de gemeente Brasschaat, bijgestaan door Willy Hofkens, secretaris, handelend:

· in uitvoering van de lastvoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 september 2002;

· in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2003 tot starten van de onderhandelingen met de nv Sportavan;

· in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 augustus 2003 tot toewijzen van de domeinconcessie aan de nv Sportavan;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 september 2003 en 25 maart 2004;

Hierna genoemd "de concessieverlener",
Anderzijds,

· de nv "Sportfondsen België", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke en uitbatingzetel te B-1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Woluwedal 60, ondernemingsnummer 859.907.077, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vennootschap naar Nederlands recht "Sportfondsen België BV", bestuurder, met maatschappelijke zetel te NL-1006 BJ Amsterdam, Postjesweg 175, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt Erik Tromp, wonende te Rotterdam, Handelsplein 41 (Nederland), en door de vennootschap naar Nederlands recht "Omnisportfondsen BV", bestuurder, met maatschappelijke zetel te NL-1006 BJ Amsterdam, Postjesweg 175, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt Erik Tromp, voornoemd;

· de nv/sa "Axima Services", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Koning Albert II-laan 30 bus 28, en met uitbatingzetel te B-2800 Mechelen, E. Walschaertsstraat 15/1, ondernemingsnummer 402.947.797, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Xavier Sinéchal, bestuurder algemeen directeur, wonende te Wezembeek-Oppem, Pieter Marchandstraat 13, en door Etienne Oleffe, gedelegeerd bestuurder, wonende te Ottignies, Koningin Fabiolalaan 16, hier, ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door Marc Van Isterdael, manager Operations Vlaanderen, wonende te Ternat, Droge Weide 19;

· de "nv Van Roey sa", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19 en met uitbatingzetel te B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer 436.250.966, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eddy Cox bvba, gedelegeerd bestuurder, met maatschappelijke zetel te B-2960 Sint-Job-in-'t Goor, Guldensporenlei 14, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt ir. Eddy Cox, zaakvoerder, wonende te Sint-Job-in-'t Goor, Guldensporenlei 14, en door Victor Van Roey, voorzitter - gedelegeerd bestuurder, wonende te Turnhout, Antwerpsesteenweg 111;

gezamenlijk optredend voor de vennootschap in oprichting "SPORTAVAN BRASSCHAAT nv", hierna genoemd "Sportavan", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd wordt te B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer nog niet toegekend.

Hierna genoemd "de concessiehouder",
De concessieverlener en de concessiehouder worden samen "de Partijen" genoemd.

Deze overeenkomst wordt als "de Overeenkomst" vermeld.

Overwegende dat de gemeenteraad van Brasschaat op 27 december 2001 principieel besliste om over te gaan tot intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat en Schoten met het oog op de realisatie van een nieuw zwembadcomplex; 

Overwegende dat de gemeenteraad van Brasschaat op 5 september 2002 de statuten van een Interlokale Vereniging Brasschaat-Schoten goedkeurde, alsook goedkeuring verleende aan de lastvoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie voor de realisatie van een zwembadcomplex;

Overwegende dat op 11 en 14 september 2002 een oproep tot kandidaatstelling werd gedaan in verschillende kranten betreffende het verlenen van de domeinconcessie;

Overwegende dat vier voorstellen werden ontvangen van drie indieners;

Overwegende dat de Interlokale Vereniging op 6 mei 2003 het advies verstrekte om de nv Sportavan als meest gunstige voorstel te weerhouden "De Interlokale Vereniging adviseert dan ook om de ingediende projecten als volgt te rangschikken beginnende met de best gerangschikte: 1. Sportavan; 2. Groep Sportijn vernieuwbouw; 3. S&R; 4. Groep Sportijn nieuwbouw. Tevens stelt de Interlokale Vereniging voor slechts over te gaan tot een voorlopige toewijzing met het oog op het opstarten van concrete gesprekken met de best gerangschikte kandidaat."
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat op 7 mei 2003 de rangschikking van de kandidaten als volgt vaststelde: 1° Groep Sportavan, 2° Groep Sportijn (voorstel vernieuwbouw), 3° NV S&R, 4° Groep Sportijn (voorstel nieuwbouw);

Overwegende dat tussen de gemeente Brasschaat en de eerste gerangschikte met betrekking tot hun voorstel concrete gesprekken werden gevoerd over de bepalingen van onderhavige concessieovereenkomst;

Gelet op het advies d.d. 15 juli 2003 van de Interlokale vereniging waarbij wordt voorgesteld om de domeinconcessie toe te wijzen aan de Groep Sportavan nv;

IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Art.  1. - Toekenning domeinconcessie

De concessieverlener kent aan de concessiehouder die aanvaardt, een domeinconcessie toe die betrekking heeft op de percelen van het openbaar domein van de gemeente Brasschaat die kadastraal gekend zijn onder 2930 Brasschaat, deel van sectie D, perceelnrs. 524/e, 526/c en 528 met een totale oppervlakte van 41.993 m2. 

Art.  2. - Voorwerp van de domeinconcessie

§ 1.- Het verlenen van de domeinconcessie geschiedt met het oog op de realisatie door de concessiehouder van een zwembadcomplex overeenkomstig het door de concessiehouder voorgestelde en geoptimaliseerde concept, zoals opgenomen in bijlage 1. De concessiehouder geniet daartoe voor de duur van deze Overeenkomst, over een gebruiksrecht op het openbaar domein, alsook over het eigendomsrecht van de infrastructuren die op het openbaar domein worden opgericht. De realisatie van het concept gebeurt enkel en alleen op initiatief, kosten en risico van de concessiehouder. 

§ 2.- Bij het verstrijken of het vroegtijdig beëindigen van de Overeenkomst, komen de door de concessiehouder opgerichte vaste constructies en inrichtingen, met uitzondering van de er opgestelde roerende goederen, in goede staat van onderhoud en van herstelling, conform de geldende regelgeving, kosteloos in eigendom van de concessieverlener, behoudens in het geval deze ze niet in eigendom zou wensen te aanvaarden of er slechts een gedeelte in eigendom zou wensen van over te nemen. In dat geval zal de concessiehouder, op kosten, risico en gevaar van de concessieverlener, het geheel of die delen ervan, die de concessieverlener zal aanwijzen, geheel wegruimen, onder de verplichting alle eventuele schade te herstellen, die daarbij zou worden berokkend. 

Art.  3. - Termijn van de Overeenkomst
§1.- De toekenning van de domeinconcessie neemt een aanvang op de datum van de ondertekening van de Overeenkomst en verstrijkt 30 jaar na de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties die uiterlijk 31 augustus 2006 plaatsvindt.  
De domeinconcessie eindigt derhalve uiterlijk op 31 augustus 2036.

§2.- De in §1 vermelde termijn van 30 jaar kan worden verlengd.  De concessiehouder dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de concessieverlener over te maken, ten laatste 18 maanden voor het verstrijken van de initieel vooropgestelde termijn.  De concessiegever oordeelt over het verzoek tot verlenging, op advies van de Interlokale Vereniging.  De concessiegever deelt haar beslissing mee per aangetekend schrijven uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de initieel vooropgestelde termijn.

Art. 3bis. Na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de concessiegever, is de concessiehouder gemachtigd, met het oog op het in artikel 2 gestelde doel, om een gedeelte van de domeinconcessie over te dragen aan een derde, zonder daarbij meer rechten toe te kennen aan deze derde dan deze waarover de concessiehouder zelf beschikt.

Art.  4. - Bestemming van het openbaar domein

Het is de concessiehouder dan ook verboden om iets te wijzigen aan deze bestemming, handelsverrichtingen te stellen die niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bestemming, de domeinconcessie in handen van derden af te staan, de inrichtingen te vervreemden of ze geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven of te verhuren, behoudens voorafgaande en schriftelijke instemming door de concessiegever en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3bis van deze Overeenkomst.
Art.  5. - Waarborgen van de concessieverlener

De concessieverlener verklaart enig en volledig eigenaar te zijn van de in artikel 1 van de Overeenkomst vermelde percelen en over de nodige bekwaamheid en bevoegdheid te beschikken om op deze percelen een gebruikrecht onder de vorm van een domeinconcessie toe te kennen.

De concessieverlener verklaart dat er met betrekking tot deze percelen geen geschillen bestaan.

De concessieverlener verklaart en waarborgt dat haar met betrekking tot deze percelen geen onteigeningsbesluit werd betekend en verklaart dat naar haar weten de percelen niet het voorwerp uitmaken of dreigen uit te maken van een onteigeningsprocedure.

De concessieverlener verklaart dat de percelen vrij zijn van alle schulden, voorrechten, hypotheken, en andere bezwarende in- of overschrijvingen dan wel kantmeldingen.

De concessieverlener verklaart dat de percelen vrij zijn van alle gebruiks- en genotsrechten, vaststaande of precaire, hetzij zakelijke, hetzij persoonlijke, zoals ondermeer doch niet uitsluitend voorkeurrechten, huurrechten, enz. en van alle rechten die derden de mogelijkheid zouden verlenen om dergelijke gebruiks- of genotsrechten op de percelen te verwerven, zoals onder meer opties, voorkeurrechten, enz.

De concessieverlener verklaart geen kennis te hebben van enige erfdienstbaarheid die de percelen zouden bezwaren of bevoordelen en er zelf geen te hebben toegestaan of gevestigd.

Art.  6. - Uitvoering van de domeinconcessie

De concessiehouder voert de concessie van openbaar domein uit volgens de regels van de kunst en conform de bepalingen van de lastvoorwaarden, zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van Brasschaat d.d. 5 september 2002.

De concessiehouder is ertoe gehouden de op het terrein opgerichte infrastructuur als een goed huisvader, in goede staat van onderhoud, te bewaren en er alle noodzakelijke herstellingen aan uit te voeren. 

De concessieverlener zal tot geen enkele herstelling, noch onderhoud gehouden zijn.

De concessiehouder zal voor de uitvoering van de domeinconcessie een polis afsluiten voor de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de contractuele overdracht van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, toevertrouwde goederen en de zuivere immateriële schade en waarin tevens een afstand van verhaal is voorzien tegenover de concessieverlener. 

Alle zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen, alsmede alle belastingen, taksen en heffingen van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende voorheffing, geheven of te heffen op het terrein, op de erop opgerichte opstallen en bouwwerken en op de uitbating ervan, evenals de gebeurlijke bouwtaksen en verhaalbelastingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van werken, ten voordele van de Staat, het Gewest, de Gemeenschap, de concessieverlener of enige andere openbare macht zijn uitsluitend ten laste van de concessiehouder.

De concessiehouder zal zich gedragen naar de bestaande en toekomstige wetten, besluiten, decreten, reglementen en verordeningen ondermeer betreffende de bouw, de oprichting, het gebruik en de exploitatie van gronden en constructies, inrichtingen en hun aanhorigheden en uitrusting. De concessiehouder is verantwoordelijk voor het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen, waaronder de vereiste stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de exploitatievergunningen. De concessiehouder staat tevens in voor het bekomen van alle vereiste aansluitingen op de nutsvoorzieningen, en dient alle formaliteiten tot het bekomen van de wettelijk vereiste inspectieverslagen af te handelen.

De concessiehouder is als enige aansprakelijk, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van de concessieverlener, voor de realisatie van het project zoals vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst. De concessiehouder is bijgevolg aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, kosten, vorderingen en aanspraken die volgen uit of verband houden met de realisatie van het project.

Art. 7. - Concessievergoeding

De toekenning van de domeinconcessie wordt overeengekomen mits betaling, door de concessiehouder aan de concessieverlener, van een jaarlijkse vergoeding van 1.000 euro.

Het recht op concessievergoeding vangt aan vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

De in dit artikel vastgestelde concessievergoeding zal vooraf worden gefactureerd. De vergoeding is betaalbaar elk jaar op de verjaardag van de ondertekening van deze Overeenkomst, door storting op bankrekening nummer 091-0000769-22 van de concessieverlener.

Art.  8. - Herziening concessievergoeding

De in artikel 7 vastgestelde concessievergoeding zal jaarlijks worden aangepast op basis van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan de verjaring van de ondertekening van deze Overeenkomst.

Deze aanpassing zal geschieden door toepassing van de volgende formule:

Nieuwe concessievergoeding = 
basisconcessievergoeding  x  nieuw indexcijfer
basisindex

Voor de toepassing van deze formule is:

· de basisconcessievergoeding, het in artikel 7 vastgestelde bedrag;

· het nieuwe indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan de desbetreffende verjaring van de inwerkingtreding van de Overeenkomst;

· de basisindex, het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

Indien de op dit ogenblik gangbare berekeningswijze van het indexcijfer of de basis ervan wordt gewijzigd tijdens de looptijd van de Overeenkomst, dan komen de partijen overeen zich voor de toepassing van dit artikel te schikken naar de onderrichtingen die in het Belgisch Staatsblad werden bekend gemaakt.

Art.  9. - Hypotheken en erfdienstbaarheden

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur van Brasschaat, na bindend advies van de Interlokale Vereniging, is het de concessiehouder verboden de percelen zoals beschreven in artikel 1, te hypothekeren ten voordele van anderen dan de concessieverlener, of enige daad te stellen die tot gevolg zou kunnen hebben dat derden er enig voorrecht of contractueel recht op zouden verkrijgen. In geval van toestemming moeten de door de concessieverlener op te leggen voorwaarden worden nageleefd en moet de hypotheek of het voorrecht vervallen bij het einde of het verbreken van de concessie.
Art. 10. - Eenzijdige herroeping van de Overeenkomst

De toekenning van de domeinconcessie zal vroegtijdig worden beëindigd, op de datum die de concessieverlener zal vaststellen, indien, minstens 12 maanden vooraf, deze de concessiehouder bij een ter post aangetekende brief, zijn wil te kennen geeft dat de toekenning van de domeinconcessie, om redenen van openbaar nut, vroegtijdig een einde neemt, dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder op schadeloosstelling.

Art. 11. - Ontbinding van de Overeenkomst

Indien de concessiehouder een verplichting die voor hem voortvloeit uit de bepalingen van onderhavige akte niet nakomt, heeft dit van rechtswege en zonder aanmaning de ontbinding van de toekenning van de domeinconcessie tot gevolg.

Art. 12. - Kosten van de domeinconcessie

Alle kosten voortspruitend uit onderhavige akte vallen ten laste van de concessiehouder.

Art.13. - Uitvoeringsovereenkomst

De concessieverlener en de concessiehouder worden gemachtigd om voor de uitvoering van deze Overeenkomst in een Uitvoeringsovereenkomst te voorzien.

Opgemaakt te Brasschaat, op _____________, in vier exemplaren waarvan één voor de concessieverlener en drie voor de concessiehouder.

Bijlage:

Businessplan Groep Sportavan d.d. 30 januari 2003
Geoptimaliseerde offerte Sportavan d.d. 28 april 2003

Brief d.d. 30 juni 2003 houdende toelichting project Sportavan Brasschaat

Art.  2.- 
Goedkeuring te hechten aan de volgende Uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Brasschaat, de gemeente Schoten en Sportavan Brasschaat nv:

UITVOERINGSOVEREENKOMST

TUSSEN

de GEMEENTE Brasschaat, vertegenwoordigd door de heer Dirk de Kort, Burgemeester van de gemeente Brasschaat, bijgestaan door de heer Willy Hofkens, Secretaris, handelend:

· in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 september 2002 houdende de oprichting van de Interlokale Vereniging Brasschaat-Schoten en de goedkeuring van de lastvoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie;

· in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 augustus 2003 tot toewijzing van de domeinconcessie aan de nv Sportavan;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 september 2003;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2004 houdende de wijziging van de domeinconcessie;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2004;

Hierna genoemd de "gemeente Brasschaat" of de "Concessiegever",

en,

de GEMEENTE Schoten, vertegenwoordigd door de heer Harrie Hendrickx, Burgemeester van de gemeente Schoten, bijgestaan door mevrouw Nicole Verhoeven, Secretaris, handelend:

· in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 september 2002 houdende de oprichting van de Interlokale Vereniging Brasschaat-Schoten en de goedkeuring van de lastvoorwaarden met het oog op het verlenen van een domeinconcessie door de gemeente Brasschaat;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 september 2003;

· in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2004; 

Hierna genoemd de "gemeente Schoten",

EN

· de nv "Sportfondsen België", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke en uitbatingszetel te B-1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Woluwedal 60, ondernemingsnummer 0859.907.077, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vennootschap naar Nederlands recht "Sportfondsen België BV", bestuurder, met maatschappelijke zetel te NL-1006 BJ Amsterdam, Postjesweg 175, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt Erik Tromp, wonende te Rotterdam, Handelsplein 41 (Nederland), en door de vennootschap naar Nederlands recht "Omnisportfondsen BV", bestuurder, met maatschappelijke zetel te NL-1006 BJ Amsterdam, Postjesweg 175, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt Erik Tromp, voornoemd;

· de nv/sa "Axima Services", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Koning Albert II-laan 30 bus 28, en met uitbatingzetel te B-2800 Mechelen, E. Walschaertsstraat 15/1, ondernemingsnummer 0402.947.797, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Xavier Sinéchal, gedelegeerd bestuurder, wonende te Wezembeek-Oppem, Pieter Marchandstraat 13, en door Etienne Oleffe, voorzitter, wonende te Ottignies, Koningin Fabiolalaan 16, hier, ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door Marc Van Isterdael, manager Operations Vlaanderen, wonende te Ternat, Droge Weide 19;

· de nv "Van Roey sa", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer 0436.250.966, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eddy Cox bvba, gedelegeerd bestuurder, met maatschappelijke zetel te B-2960 Sint-Job-in-'t Goor, Guldensporenlei 14, waarvoor als vaste vertegenwoordiger optreedt ir. Eddy Cox, zaakvoerder, wonende te Sint-Job-in-'t Goor, Guldensporenlei 14, en door Victor Van Roey, voorzitter - gedelegeerd bestuurder, wonende te Turnhout, Antwerpsesteenweg 111, hier, ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door Luc Broeckx, secretaris-generaal Groep Van Roey nv, wonende te Oud-Turnhout, Zomerdreef 3;

gezamenlijk optredend voor de vennootschap in oprichting "SPORTAVAN BRASSCHAAT nv", waarvan de maatschappelijke zetel wordt gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer nog niet toegekend.

Hierna genoemd "Sportavan" of de "Concessiehouder", 

De gemeenten Brasschaat en Schoten enerzijds, en Sportavan anderzijds, worden hierna samen "de Partijen" genoemd.

Deze overeenkomst, samen met haar Bijlagen, zoals opgesomd in de Inventaris der Bijlagen, die er een integrerend deel van uitmaken, wordt hierna "de Overeenkomst" genoemd.

Overwegende dat de gemeenteraden van Brasschaat en Schoten op 27 december 2001 principieel hun goedkeuring gaven aan een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat en Schoten met het oog op de realisatie van een zwembadcomplex;

Overwegende dat de gemeenteraden van Brasschaat en Schoten op 5 september 2002 de statuten van de Interlokale Vereniging goedkeurden, en eveneens hun goedkeuring verleenden aan de lastvoorwaarden voor het verlenen van een domeinconcessie door de gemeente Brasschaat met het oog op de realisatie van een zwembadcomplex;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat op 26 augustus 2003 de domeinconcessie heeft toegewezen aan Sportavan Brasschaat nv;

Overwegende dat de gemeenteraden van Brasschaat en Schoten het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brasschaat d.d. 26 augustus 2003 goedkeurden bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 4 september 2003;

Overwegende dat de gemeente Brasschaat en Sportavan op 5 september 2003 een Domeinconcessieovereenkomst ondertekenden.

Overwegende dat de Partijen de concrete samenwerkingsmodaliteiten voor de duur van de Domeinconcessieovereenkomst wensen vast te leggen.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

HOOFDSTUK I - INLEIDING

Artikel 1. - Definities

In het kader van deze Overeenkomst en voor de uitvoering ervan zullen de hierna volgende begrippen en bewoordingen als volgt worden gedefinieerd en begrepen:

a) het "Terrein": de onroerende goederen waarop de domeinconcessie betrekking heeft;

b) de "Accommodatie": het zwembadcomplex, zoals beschreven in de Domeinconcessieovereenkomst (Bijlage 1), de Initieel Ingediende Offerte d.d. 31 januari 2003 en de Geoptimaliseerde Offerte d.d. 28 april 2003, opgenomen als Bijlagen 10 en 11 aan deze Overeenkomst en de Investeringsbegroting d.d. 18 december 2003, opgenomen als Bijlage 8 aan deze Overeenkomst;

c) de "Bouwfase": de periode van het ontwerpen, bedenken en plannen van de Accommodatie, alsook van de eigenlijke oprichting en realisatie van de Accommodatie, conform de voorschriften en voorwaarden van de Domeinconcessieovereenkomst, deze Overeenkomst en andere van toepassing zijnde overeenkomsten. Deze fase vangt aan bij de ondertekening van deze Overeenkomst en loopt af op het ogenblik van de terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties die uiterlijk op 31 augustus 2006 plaatsvindt;

d) het "Project": het ontwerpen, realiseren en uitbaten van de Accommodatie, in de eerste plaats bestemd voor de inwoners van de gemeenten Brasschaat en Schoten, zoals beschreven in deze Overeenkomst, in de Initieel Ingediende Offerte d.d. 31 januari 2003 en in de Geoptimaliseerde Offerte d.d. 28 april 2003, opgenomen als Bijlage 10 en 11 bij deze Overeenkomst en in de Investeringsbegroting d.d. 18 december 2003 opgenomen als Bijlage 8 aan deze Overeenkomst;

e) de "Exploitatiefase": de periode van de uitbating van de Accommodatie, conform de voorschriften en voorwaarden van de Domeinconcessieovereenkomst en deze Overeenkomst. Deze fase neemt een aanvang bij de terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties en loopt af bij de beëindiging van de Domeinconcessieovereenkomst;

f) de "Interlokale Vereniging": de Vereniging van de gemeenten Brasschaat en Schoten die tot doel heeft het toezicht op de realisatie en de exploitatie van een zwembadcomplex op het grondgebied van de gemeente Brasschaat, waarvan de inwoners van de gemeenten Brasschaat en Schoten optimaal gebruik kunnen maken. De statuten van de Interlokale Vereniging zijn goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van de gemeenten Brasschaat en Schoten d.d. 5 september 2002;

g) de "Investeringsbegroting": het investeringsoverzicht d.d. 18 december 2003 voor het ontwerp en de realisatie van de Accommodatie (Bijlage 8);

h) de "Exploitatiebegroting": het overzicht van de jaarlijkse exploitatieresultaten, vóór de verwerking van de jaarlijkse Toelage, over de duur van de Domeinconcessieovereenkomst, zoals opgenomen in Bijlage 9 bij deze Overeenkomst;

i) het "Exploitatietekort": het tekort bij de exploitatie van het Project, aangegeven in Bijlage 9 bij deze Overeenkomst, exclusief de kapitaallasten en de Zakelijke Belastingen;

j) de "Toelage": de jaarlijks door de gemeenten Brasschaat en Schoten aan de Concessiehouder, conform het jaarlijks goed te keuren Toelagereglement (Bijlage 3 bij deze Overeenkomst), uit te keren subsidie;

k) de "Gebruikers": particulieren die gebruik maken van de Accommodatie;

l) de "Gebruikersorganisaties": verenigingen, groepen, instellingen of andere organisaties, zoals schoolgemeenschappen, die gebruik maken van de Accommodatie;

m) "Overmacht": een onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid, geheel onafhankelijk van de wil van één van de Partijen, die het één van de Partijen geheel of substantieel onmogelijk maakt om de in deze Overeenkomst overeengekomen termijnen na te leven, dan wel het één van de Partijen geheel of substantieel onmogelijk maken het Project en de Accommodatie (verder) te realiseren of uit te baten conform de vereisten van de Domeinconcessieovereenkomst en van deze Overeenkomst;

n) "Zakelijke Belastingen": de onroerende voorheffing en de milieubelastingen die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van het zwembad.

Artikel 2. - Doel en voorwerp van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst heeft tot doel tussen de Partijen de concrete samenwerkingsmodaliteiten voor de duur van de Domeinconcessieovereenkomst vast te leggen met betrekking tot de realisatie en de uitbating van een intergemeentelijk zwembadcomplex, dat in de eerste plaats is bestemd voor de inwoners van de gemeenten Brasschaat en Schoten.

De realisatie en uitbating van het zwembadcomplex gebeurt geheel in overeenstemming met de bepalingen van de Domeinconcessieovereenkomst en van deze Overeenkomst. 

Artikel 3. - Rangorde van de verschillende Overeenkomsten en Bijlagen 

Ingeval van tegenspraak tussen deze Overeenkomst en haar Bijlagen, dient de volgende rangorde te worden toegepast, waarbij het hoger geplaatste document voorgaat op het lager geplaatste:

1. De Domeinconcessieovereenkomst d.d. 5 september 2003, zoals gewijzigd op 25 maart 2004;

2. Onderhavige Overeenkomst;

3. Toelagereglement;

4. Modaliteiten met betrekking tot tewerkstelling;

5. Toewijzingsdocument d.d. 5 september 2003;

6. Lastvoorwaarden van een domeinconcessie voor de realisatie van een zwembadcomplex d.d. 5 september 2002;

7. Waarborgovereenkomsten, Brasschaat en Schoten;

8. Investeringsbegroting d.d. 18 december 2003;

9. Exploitatiebegroting d.d. 26 januari 2004;

10. Geoptimaliseerde offerte d.d. 28 april 2003;

11. Initieel ingediende offerte d.d. 30 januari 2003.

Artikel 4. - Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst neemt een aanvang op de dag van de ondertekening ervan.

Deze Overeenkomst is een accessorium aan de Domeinconcessieovereenkomst d.d. 5 september 2003, zoals gewijzigd op 25 maart 2004 en loopt af op het ogenblik dat de Domeinconcessieovereenkomst eindigt, i.e. na een termijn van 30 jaar te rekenen vanaf de datum van de terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties.

De verlenging van de Domeinconcessieovereenkomst overeenkomstig artikel 3, § 2 van de gewijzigde Domeinconcessieovereenkomst, heeft van rechtswege tot gevolg dat onderhavige Overeenkomst wordt verlengd met een termijn gelijk aan de verlenging van de Domeinconcessieovereenkomst, zodat deze Overeenkomst in elk geval het lot van de Domeinconcessieovereenkomst volgt.

HOOFDSTUK II - SAMENWERKINGSMODALITEITEN TIJDENS DE BOUWFASE

Artikel 5. - Verbintenissen van de Concessiehouder tijdens de Bouwfase

Artikel 5.1. - De Concessiehouder maakt van de hem, op basis van de domeinconcessie, verleende gebruiksrechten gebruik met als enige doel de verwezenlijking van het in artikel 2 van de Domeinconcessieovereenkomst en artikel 2 van deze Overeenkomst vermelde doel.

Artikel 5.2. - De Concessiehouder gedraagt zich voor het ontwerp en de realisatie van de Accommodatie naar de bestaande en toekomstige wetten, besluiten, decreten, reglementen, administratieve bepalingen en verordeningen met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de oprichting, en de realisatie van de Accommodatie, de constructies, de inrichtingen en hun aanhorigheden en uitrusting.

Artikel 5.3. - De Concessiehouder leeft als een goed huisvader alle in deze Overeenkomst opgenomen verbintenissen betreffende de bouw en de realisatie van de Accommodatie na. De Concessiehouder is ten aanzien van de gemeenten Brasschaat en Schoten aansprakelijk voor de verbintenissen die hij met betrekking tot de oprichting van de Accommodatie heeft opgedragen aan de vennootschappen die deelnemen in Sportavan en aan derden.

Artikel 5.4. - 
§ 1. De Concessiehouder ontwerpt, bouwt en realiseert de Accommodatie en de bijhorende infrastructuren, op zijn risico, kosten en aansprakelijkheid, in overeenstemming met de Domeinconcessieovereenkomst zoals gewijzigd, met de initieel ingediende en de geoptimaliseerde offerte, met de opgelegde lastvoorwaarden, met Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 bij deze Overeenkomst en met de regels van de kunst en van goed vakmanschap.

§ 2. De Concessiehouder richt op het Terrein enkel constructies op overeenkomstig plannen die door de Interlokale Vereniging zijn goedgekeurd alvorens deze worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties.

§ 3. De Concessiehouder ziet af van elke vorm van verhaal lastens de gemeenten Brasschaat en Schoten, behoudens het verhaal voortvloeiende uit artikel 6.2., 6.3. en 11 van deze Overeenkomst.

Artikel 5.5. - De Concessiehouder breekt op zijn kosten en aansprakelijkheid de op het Terrein aanwezige constructies af. De Concessiehouder kan op elk ogenblik alle vereiste vergunningen en attesten voorleggen waaruit blijkt dat hij alle afval afkomstig van deze afbraakwerken en van uitgevoerde reinigingswerken heeft verwijderd conform de wettelijke en decretale bepalingen.

Artikel 5.6. - De Concessiehouder brengt de Interlokale Vereniging schriftelijk op de hoogte van de aanvang der werken.

Artikel 5.7. - De Concessiehouder staat in voor het tijdig aanvragen en bekomen van alle noodzakelijke vergunningen, machtigingen en attesten van de bevoegde vergunningverlenende instanties, waaronder de vereiste sloop- en stedenbouwkundige vergunningen en de vereiste milieuvergunningen. De Concessiehouder staat eveneens in voor het bekomen van alle vereiste aansluitingen op de nutsvoorzieningen, en van de wettelijk vereiste inspectieverslagen.

Voor zover de gemeente Brasschaat of Schoten eveneens de bevoegde vergunningverlenende overheid is, tracht Brasschaat of Schoten de termijn voor het afleveren van de aangevraagde vergunning, voor zover mogelijk, zo kort mogelijk te houden.

Artikel 5.8. -
§ 1. Er zijn drie data van terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties. De Concessiehouder streeft ernaar de Accommodatie ter beschikking te stellen aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties als een voor het publiek toegankelijk operationeel zwembadcomplex op 31 december 2005 (d.i. de streefdatum). In elk geval zal de Accommodatie ter beschikking worden gesteld aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties op 1 maart 2006 (d.i. een resultaatsverbintenis). De penalisatiedatum voor wat betreft de terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties is 31 augustus 2006.

Voor zover de Accommodatie op 31 augustus 2006 nog niet ter beschikking is gesteld aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties, is de Concessiehouder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen aan de gemeenten Brasschaat en Schoten van een boete van 2 % van de totale kostprijs van de Accommodatie (d.i. 14.147.372 euro), weergegeven in de Investeringsbegroting (Bijlage 8), per maand dat de ingebruikname en de terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties vertraging oploopt, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2006 en met een maximum van 12 % van de totale kostprijs van de Accommodatie.

§ 2. De in § 1 vermelde termijnen, kunnen worden aangepast overeenkomstig de noodzakelijke termijn van overschrijding, en slechts voorzover de Interlokale Vereniging daarvan in kennis is gesteld, in de volgende gevallen:

a) de ondertekening van het wijzigingsbesluit van Domeinconcessieovereenkomst tussen de gemeente Brasschaat en de Concessiehouder niet plaatsvindt vóór 31 maart 2004;

b) de ondertekening van onderhavige Overeenkomst tussen de gemeenten Brasschaat en Schoten en de Concessiehouder niet plaatsvindt vóór 31 maart 2004;

c) de Concessiehouder vóór 30 april 2004 geen financieringsvoorstel bekomt voor de realisatie van de Accommodatie en de exploitatie van het Project;

d) de Concessiehouder vóór 30 juni 2004 de stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk voor de realisatie van de Accommodatie niet bekomt;

e) de Concessiehouder vóór 30 juni 2004 de milieuvergunning noodzakelijk voor de uitbating van het Project niet bekomt.

§ 3. De in § 1 vermelde uiterlijke datum van terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties kan worden gewijzigd ingevolge situaties van Overmacht.

De Concessiehouder stelt binnen de maand na het voorvallen van de Overmachtsituatie bij aangetekend schrijven de Interlokale Vereniging daarvan in kennis, met vermelding van de periode waarmee de datum van terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties dient te worden uitgesteld. De Interlokale Vereniging meldt de Concessiehouder door middel van een aangetekend schrijven wanneer de terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties dient plaats te vinden.

De wijziging van de datum van terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties ingevolge een Overmachtsituatie beïnvloedt niet de duur van de Domeinconcessieovereenkomst die eindigt uiterlijk op 31 augustus 2036. 

Artikel 5.9. -
§ 1. De Concessiehouder verschaft op elk moment aan de gemeenten Brasschaat en Schoten toegang tot de werf en inzage in alle voor de werf relevante documenten en stukken, alsook in de boekhouding van de Concessiehouder, met het oog op het uitoefenen van toezicht door de gemeenten Brasschaat en Schoten. De Concessiehouder zendt driemaandelijks een verslag aan de Interlokale Vereniging met vermelding van een stand van zaken van de voortgang der werken en een opgave van de voorziene werken voor de volgende trimestriële periode.

De Interlokale Vereniging heeft het recht de boekhouding van de Concessiehouder door externe auditors te laten inzien en controleren.

§ 2. Indien uit het toezicht en de controle door de Interlokale Vereniging blijkt dat de Concessiehouder zijn verplichtingen niet nakomt en de Accommodatie niet realiseert conform Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11, stelt de Interlokale Vereniging de Concessiehouder bij aangetekend schrijven in gebreke. Indien de Concessiehouder niet binnen de maand overgaat tot naleving van zijn verbintenissen en tot herstel van de werf overeenkomstig Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 of tot overmaken van een plan van aanpak waarin de Concessiehouder de naleving van zijn verbintenissen binnen een redelijke termijn voorstelt, is de Interlokale Vereniging gemachtigd om de niet-conforme uitgevoerde werken te laten afbreken en niet-uitgevoerde werken conform Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 te laten uitvoeren door een derde, op risico en kosten van de Concessiehouder, dan wel een schadevergoeding te vorderen, doch slechts nadat tussen Partijen geen overeenstemming werd bereikt na voorlegging van het geschil aan het Verzoeningscollege opgericht conform artikel 12, § 2 van deze Overeenkomst.

Artikel 5.10. - 
§ 1. Na de uitvoering van de werken, uiterlijk binnen de zes maanden na de terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties, maakt de Concessiehouder aan de Interlokale Vereniging een volledig post-interventiedossier over, waarbij de gedetailleerde as-builtplannen met de juiste schikkingen (inplanting, afmetingen, hellingen, funderingen, materialen) van de uitgevoerde werken, met inbegrip van de riolerings- en wegeniswerken, worden gevoegd.
§ 2. Indien uit het post-interventiedossier en de as-builtplannen blijkt dat de Concessiehouder de werken niet heeft uitgevoerd conform Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11, stelt de Interlokale Vereniging de Concessiehouder bij aangetekend schrijven in gebreke. Indien de Concessiehouder niet zelf binnen de maand overgaat tot aanpassing van de Accommodatie totdat de infrastructuur in overeenstemming is met Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 of tot overmaken van een plan van aanpak waarin de Concessiehouder de naleving van zijn verbintenissen binnen een redelijke termijn voorstelt, is de Interlokale Vereniging gemachtigd om de niet-conform uitgevoerde werken af te breken en alle niet-uitgevoerde werken conform de Bijlagen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 te laten uitvoeren door een derde, op risico en kosten van de Concessiehouder, dan wel een schadevergoeding te vorderen, doch slechts nadat tussen Partijen geen overeenstemming werd bereikt na voorlegging van het geschil aan het Verzoeningscollege opgericht conform artikel 12, § 2 van deze Overeenkomst.

Artikel 5.11. - Alle belastingen, taksen, retributies, bijzondere lasten en heffingen en andere lasten van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende voorheffing, geheven of te heffen op het Terrein, op de er opgerichte bouwwerken en op de uitbating ervan, evenals de gebeurlijke bouwtaksen en verhaalbelastingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van werken, ten voordele van de Staat, het gewest, de gemeenschap, de provincie, de gemeente of enige andere openbare macht, zijn uitsluitend ten laste van de Concessiehouder.

Artikel 5.12. - De Concessiehouder ziet af van elke vorm van prijsverhogend optreden ten laste van de gemeenten Brasschaat en Schoten.

Artikel 5.13. - Alle bouwwerken die de Concessiehouder op het Terrein opricht in uitvoering van deze Overeenkomst, behoren de Concessiehouder in eigendom toe voor de duur van het hem conform de Domeinconcessieovereenkomst verleende gebruiksrecht.

De Concessiehouder is evenwel niet gerechtigd om de bouwwerken die hij op het Terrein oprichtte in uitvoering van deze Overeenkomst, te vervreemden.

Het is hem wel toegelaten een deel of het geheel van de gebruiksrechten op het openbaar domein en de eigendomsrechten op deze bouwwerken over te dragen aan een derde binnen het kader van de uitbating hiervan, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Interlokale Vereniging.

Artikel 5.14. 
§1. De Concessiehouder is als enige aansprakelijk, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de gemeenten Brasschaat en Schoten, voor de oprichting van de Accommodatie. De Concessiehouder is bijgevolg aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, kosten, vorderingen en aanspraken die volgen uit of verband houden met de realisatie van de Accommodatie.

§ 2. De Concessiehouder sluit volgende verzekeringen af binnen de 3 maanden na de ondertekening van deze Overeenkomst:

a) een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de contractuele overdracht van artikel 544 B.W. voor de in concessie gegeven goederen en de zuivere immateriële schade, met afstand van verhaal tegenover de gemeenten Brasschaat en Schoten;

b) een verzekering "alle bouwplaatsrisico's".

De Concessiehouder maakt een kopie van deze verzekeringscontracten aan de Interlokale Vereniging over vóór de aanvang der werken. Iedere wijziging in de verzekeringsdekking dient onverwijld en schriftelijk aan de Interlokale Vereniging te worden doorgegeven.

Indien de Concessiehouder als benadeelde derde een schadeloosstelling ontvangt, stelt hij de Interlokale Vereniging hiervan binnen de maand schriftelijk in kennis, en besteedt hij dit bedrag binnen het jaar na de uitbetaling ervan, aan de wederopbouw of het herstel van de Accommodatie.

Artikel 6. - Verbintenissen van de gemeenten Brasschaat en Schoten tijdens de Bouwfase

Artikel 6.1. - De gemeenten Brasschaat en Schoten verlenen aan de Concessiehouder, met het oog op het bekomen van de meest gunstige financieringsvoorwaarden voor de realisatie van de Accommodatie en de exploitatie van het Project, een onvoorwaardelijke en abstracte waarborg (Bijlage 7) voor het totale investeringsbedrag (zijnde 14.147.372 euro, excl. BTW, Bijlage 8), weergegeven door de Investeringsbegroting, inclusief de intercalaire intresten. De waarborg wordt verstrekt door de gemeenten Brasschaat en Schoten voor de duur van deze financiering en vanaf de ondertekening van deze Overeenkomst.

Artikel 6.2. - Overeenkomstig de door de gemeente Brasschaat opgestelde asbestinventaris van het Terrein en de bestaande constructies (Bijlage 13), vrijwaart de gemeente Brasschaat de Concessiehouder voor alle gevolgen van de in de inventaris vastgestelde asbestverontreiniging. De gemeente Brasschaat draagt de kosten voor de asbestverwijdering van de aangetroffen asbest.

Artikel 6.3. - De gemeente Brasschaat staat in voor alle gevolgen van een eventuele bodemverontreiniging bij aanvang van onderhavige overeenkomst en vrijwaart de Concessiehouder hiervoor.

De gemeente Brasschaat zal voor haar rekening een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren teneinde de "nulsituatie met betrekking tot de historische verontreiniging vast te leggen op het ogenblik waarop de domeinconcessie een aanvang neemt. Het verslag van dit oriënterend bodemonderzoek zal, evenals het bodemattest, door de gemeente Brasschaat aan de Concessiehouder worden overgemaakt, van zodra de gemeente Brasschaat het bodemonderzoek en het bodemattest in bezit heeft.

Artikel 7. - Borg tijdens de bouwfase

§ 1. De Concessiehouder stelt, binnen de dertig dagen na de in artikel 5.6. van deze Overeenkomst gedane melding, tot zekerheid van de goede en volledige uitvoering van de realisatie van de Accommodatie, een onvoorwaardelijke en onwederroepelijke bankwaarborg ten voordele van de gemeente Brasschaat.

De bankwaarborg bedraagt 5 % van de kostprijs van de infrastructuur conform de Investeringsbegroting, zijnde 5 % van 14.147.372 euro, excl. BTW of 707.368,60 euro. Deze bankwaarborg wordt verminderd tot 50 % bij de terbeschikkingstelling van de Accommodatie aan de Gebruikers en aan de Gebruikersorganisaties en wordt 100 % vrijgegeven één jaar na de datum van de terbeschikkingstelling van de Accommodatie.
Zolang de Concessiehouder de hier bedoelde bankwaarborg niet aan de gemeente Brasschaat heeft overhandigd, wordt de toekenning aan de Concessiehouder van de door de domeinconcessie verleende gebruiksrechten op het Terrein opgeschort. De vertraging voor het afleveren van de bankwaarborg geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een straf van 0,02 % van de oorspronkelijke kostprijs van de infrastructuur (Bijlage 8). 

§ 2. De bankwaarborg kan door de gemeente Brasschaat worden afgeroepen door middel van een aangetekend schrijven aan de emitterende kredietinstelling, met bijgevoegd kopie van de aangetekende ingebrekestelling gericht aan de Concessiehouder, die zonder gevolg is gebleven gedurende 1 maand, en waaruit de contractuele verplichtingen blijken waarvoor de Concessiehouder in gebreke blijft.

HOOFDSTUK III - SAMENWERKINGSMODALITEITEN TIJDENS DE EXPLOITATIEFASE

Artikel 8. - Verbintenissen van de Concessiehouder tijdens de Exploitatiefase

Artikel 8.1. -
§ 1. De Concessiehouder gedraagt zich bij de uitbating van het Project naar de bestaande en toekomstige wetten, besluiten, decreten, reglementen, administratieve bepalingen en verordeningen met betrekking tot de uitbating van het Project.

§ 2. De Concessiehouder heeft de plicht om de zwembadinfrastructuur in regel te houden met de Belgische federale en regionale wetgeving terzake.

Artikel 8.2. - 
§ 1. De Concessiehouder leeft als een goed huisvader alle in deze Overeenkomst opgenomen verbintenissen betreffende de exploitatie van het Project na. De Concessiehouder is ten aanzien van de gemeenten Brasschaat en Schoten aansprakelijk voor de verbintenissen die hij met betrekking tot de uitbating van het Project heeft opgedragen aan de vennootschappen die deelnemen in Sportavan en aan derden.

§ 2. De Concessiehouder ziet af van elke vorm van verhaal lastens de gemeenten Brasschaat en Schoten, behoudens het verhaal voortvloeiende uit artikel 11 van deze Overeenkomst.

Artikel 8.3. - 
§ 1. De Concessiehouder baat het Project uit, vanaf de terbeschikkingstelling aan de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties, gedurende de gehele periode waarvoor de domeinconcessie is toegekend, op zijn risico, kosten en aansprakelijkheid, in overeenstemming met de Domeinconcessieovereenkomst zoals gewijzigd, de initieel ingediende en de geoptimaliseerde offerte (Bijlagen 10 en 11), de opgelegde Lastvoorwaarden (Bijlage 6), en de regels van de kunst en van goed vakmanschap. 

§ 2. Behoudens ingeval van Overmacht, is de Concessiehouder schadevergoeding verschuldigd ten belope van één twaalfde van de jaarlijkse Toelage per maand dat hij niet in de continuïteit van de exploitatie voorziet, onverminderd het recht van de gemeenten Brasschaat en Schoten om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

§ 3. De Concessiehouder ziet af van elke vorm van prijsherziening, behoudens de in deze Overeenkomst bepaalde prijsherzieningen.

Artikel 8.4. - 
§ 1. De Concessiehouder baat het Project uit in overeenstemming met het in artikel 2 van de Domeinconcessieovereenkomst en artikel 2 van deze Overeenkomst gestelde doel zijnde "de uitbating van een zwembadcomplex in de eerste plaats bestemd voor de inwoners van de gemeenten Brasschaat en Schoten", met uitsluiting van elke andere bestemming. Handels- of andere verrichtingen die niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of die strijdig zijn met de gebruikelijke verrichtingen in een commercieel uitgebaat zwembadcomplex met een maatschappelijke functie, zijn niet toegestaan.

§ 2. In afwijking van §1, kunnen activiteiten die niet stroken met het in artikel 2 van de Domeinconcessieovereenkomst vooropgestelde doel worden gevoerd, op voorwaarde dat deze activiteiten voorafgaandelijk schriftelijk worden voorgelegd aan de Interlokale Vereniging en deze de uitbating van de activiteiten goedkeurt.

Artikel 8.5. - 
§ 1. Rekening houdende met de dwingende bepalingen van de Domeinconcessieovereenkomst en deze Overeenkomst en in overeenstemming met de maatschappelijke functie van de Accommodatie, baat de Concessiehouder het Project uit overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

§ 2. De Concessiehouder verhuurt de Accommodatie (of delen ervan) aan Gebruikersorganisaties. De Concessiehouder overlegt jaarlijks met de Gebruikersorganisaties over het gebruik van de Accommodatie, waarbij minstens een overeenstemming wordt bereikt over de openingsuren van de Accommodatie voor de Gebruikersorganisaties. Bij dit overleg zijn twee vertegenwoordigers van de Interlokale Vereniging aanwezig. De met de Gebruikersorganisaties gemaakte afspraken worden opgenomen in een Reserveringsovereenkomst, waarvan het model in Bijlage 12 is gevoegd. De Concessiehouder brengt schriftelijk en gedetailleerd verslag uit van dit overleg aan de Interlokale Vereniging.

De Gebruikersorganisaties kunnen gebruik maken van (een gedeelte van) de Accommodatie tegen een vergoeding van 20 euro per uur voor het doelgroepenbassin, een vergoeding van 25 euro voor het wedstrijdbassin en tegen een vergoeding van 40 euro voor beide bassins samen (prijspeil 1 januari 2003), op voorwaarde dat de activiteiten van de Gebruikersorganisaties door de Concessiehouder niet worden aangemerkt als commercieel.

De afrekening vindt plaats op jaarbasis in functie van de opgemaakte Reserveringsovereenkomst met de Gebruikersorganisaties. Dit tarief wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de kostprijs en in overleg met de Interlokale Vereniging.

§ 3. De Concessiehouder stelt de Accommodatie open voor Gebruikers ten behoeve van het recreatief zwemmen, rekening houdend met de vraag vanuit de markt. Onder recreatief zwemmen worden begrepen, alle zwemactiviteiten zonder instructieve begeleiding zoals training, les of instructie. De Gebruikers kunnen van de Accommodatie gebruik maken voor een door de Concessiehouder, vast te stellen marktconforme vergoeding. Als grondslag voor de tarieven voor recreatieve bezoekers gelden de basistarieven zoals opgenomen in Bijlage 11 aan deze Overeenkomst (prijspeil 1 januari 2003).

§ 4. De Concessiehouder reserveert de Accommodatie voor de gemeenten Brasschaat en Schoten ten behoeve van het "schoolzwemmen". De Concessiehouder stelt het doelgroepenbassin en het wedstrijdbassin gedeeltelijk open voor het schoolzwemmen op alle schooldagen van 8,30 uur ot 15,00 uur.

Voor het schoolzwemmen geldt een tarief van 1,50 euro per bezoek (prijspeil 1 januari 2003). Dit tarief omvat alle kosten, inclusief toezicht en initiatie. Dit tarief wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de kostprijs en in overleg met de Interlokale Vereniging.

§ 5. Het is de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties niet toegestaan om zonder voorafgaandelijke toestemming van de Concessiehouder elementaire zwemlessen te geven, examens voor zwemdiploma's af te nemen of andere activiteiten te verrichten die behoren tot het productaanbod van de Accommodatie.

§ 6. Het is aan derden, waaronder begrepen de Gebruikers en de Gebruikersorganisaties, niet toegestaan, om consumpties te verstrekken zonder toestemming van de Concessiehouder.

Artikel 8.6. -

§ 1. De Concessiehouder bewaart de op het Terrein in uitvoering van de Domeinconcessieovereenkomst en van deze Overeenkomst opgerichte bouwwerken als een goed huisvader en voert alle onderhouds- en instandhoudingswerken uit vereist voor de exploitatie van de Accommodatie, zodat bij het einde van de domeinconcessie de Accommodatie in goede staat van onderhoud, kan worden overgedragen aan de gemeente Brasschaat.

§ 2. De Concessiehouder voorziet jaarlijks een bepaald bedrag voor kosten voor groot onderhoud, conform de Exploitatiebegroting (Bijlage 9).

Deze voorzieningen voor kosten voor groot onderhoud worden bij het begin van ieder exploitatiejaar geboekt op het credit van een rekening "Provisie voor onderhoud en herstellingen". Bij iedere aanwending van deze "Provisie voor onderhoud en herstellingen" wordt de rekening voor het daarmee overeenstemmende bedrag tegen geboekt. De aanwending ervan gebeurt in overleg tussen de Concessiehouder en de Interlokale Vereniging en kan eveneens bestaan in de honorering van lange termijnovereenkomsten die de Concessiehouder afsluit met betrekking tot het onderhoud en de herstellingen op bouwkundig vlak en op vlak van de technieken.

Indien deze provisies niet volledig worden opgebruikt tijdens het lopende jaar, wordt het niet aangewende gedeelte overgedragen naar het volgende boekjaar. Het saldo van deze rekening blijft voorzien voor gebruik ten behoeve van kosten voor onderhoud en herstelling.

Artikel 8.7. - De Concessiehouder mag de op het Terrein in uitvoering van deze Overeenkomst opgerichte bouwwerken, lopende de termijn van het hem verleende gebruiksrecht, niet afbreken of wijzigen, behalve wanneer dit noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst, en dan mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de gemeente Brasschaat.

Artikel 8.8. -
§ 1. De Concessiehouder en de gemeente Schoten geven uitvoering aan de tewerkstelling van het statutair personeel overeenkomstig de Modaliteiten met betrekking tot tewerkstelling (Bijlage 4).

§ 2. De Concessiehouder spant zich in om bij de aanvang van de exploitatie, het contractueel zwembadpersoneel dat op dat ogenblik in dienst is van de gemeente Schoten, een passende en geschikte functie aan te bieden.

Artikel 8.9. - Alle belastingen, taksen, retributies, bijzondere lasten en heffingen en andere lasten van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende voorheffing, geheven of te heffen op het Terrein op de er opgerichte bouwwerken en op de uitbating ervan, evenals de gebeurlijke bouwtaksen en verhaalbelastingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van werken, ten voordele van de Staat, het gewest, de gemeenschap, de provincie, de gemeente Brasschaat of enige andere openbare macht, zijn uitsluitend ten laste van de Concessiehouder.

Artikel 8.10. - 
§ 1. De Concessiehouder verschaft op elk moment aan de gemeenten Brasschaat en Schoten toegang tot de Accommodatie en inzage in alle voor de uitbating van het Project relevante documenten en stukken, alsook in de boekhouding van de Concessiehouder, met het oog op het uitoefenen van toezicht door de Interlokale Vereniging. De Concessiehouder richt jaarlijks een verslag aan de Interlokale Vereniging aangaande de uitbating van het Project.

De Interlokale Vereniging heeft het recht de boekhouding van de Concessiehouder door externe auditors te laten nazien en controleren. De kosten van dit toezicht, respectievelijk deze controle, komen voor rekening van de Interlokale Vereniging.

§ 2. Indien uit het toezicht en de controle door de Interlokale Vereniging blijkt dat de Concessiehouder zijn verplichtingen niet nakomt en het Project niet uitbaat conform de Domeinconcessieovereenkomst en deze Overeenkomst, stelt de Interlokale Vereniging de Concessiehouder bij aangetekend schrijven in gebreke. Indien de Concessiehouder niet binnen de maand overgaat tot herstel en tot de correcte uitbating van het Project tot het overmaken van een plan van aanpak waarin het herstel en de correcte uitbating binnen redelijke termijn is voorzien, is de Interlokale Vereniging gemachtigd om een schadevergoeding te vorderen, dan wel de Domeinconcessieovereenkomst te beëindigen, doch slechts nadat tussen Partijen geen overeenstemming werd bereikt na voorlegging van het geschil aan het Verzoeningscollege opgericht conform artikel 12, § 2 van deze Overeenkomst.

Artikel 8.11. - 
§ 1. De Concessiehouder is als enige aansprakelijk, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de gemeenten Brasschaat en Schoten, voor de uitbating van het Project. De Concessiehouder is bijgevolg aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, kosten, vorderingen en aanspraken die volgen uit of verband houden met de uitbating van het Project.

§ 2. De Concessiehouder sluit volgende verzekeringen af vóór de aanvang van de Exploitatiefase, voor zover deze verzekeringen niet begrepen zijn in de verzekeringen die door de Concessiehouder werden afgesloten voor de Bouwfase:

a) een exploitatieverzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid "uitbating";

b) een brandverzekering;

c) een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand.

De Concessiehouder maakt een kopie van deze verzekeringscontracten over aan de gemeenten Brasschaat en Schoten vóór de aanvang van de Exploitatiefase. Iedere wijziging in de verzekeringsdekking dient onverwijld en schriftelijk aan de Interlokale Vereniging te worden doorgegeven.

Indien de Concessiehouder als benadeelde derde een schadeloosstelling ontvangt, stelt hij de Interlokale Vereniging hiervan binnen de maand schriftelijk in kennis, en besteedt hij dit bedrag binnen het jaar na de uitbetaling ervan aan de wederopbouw of het herstel van het Project.

Artikel 9. - Verbintenissen van de gemeenten Brasschaat en Schoten tijdens de Exploitatiefase

Artikel 9.1. - De gemeenten Brasschaat en Schoten voorzien voor de duur van deze Overeenkomst in een jaarlijkse Toelage, op basis van een jaarlijks door de gemeenteraden van Brasschaat en Schoten goed te keuren Toelagereglement (Bijlage 3), ter ondersteuning van de educatieve en sociale aspecten verbonden aan de zwemsport.
Artikel 9.2. - De vanaf de aanvang van het eerste jaar van de looptijd van de uitbating jaarlijks door de gemeenten Brasschaat en Schoten, volgens een vooraf tussen beide gemeenten bepaalde verdeelsleutel van 60 % ten laste van de gemeente Brasschaat en 40 % ten laste van de gemeente Schoten, aan de Concessiehouder te betalen Toelage is maximaal en definitief samengesteld als volgt:

· (voor de looptijd van de duur van de financiering) het totale investeringsbedrag (14.147.372 euro, excl. BTW - Bijlage 8), dit is het totaal bedrag van de investeringsbegroting, gedeeld door het aantal jaren dat de investering extern wordt gefinancierd bij een gelijke kapitaalaflossing, of het kapitaalgedeelte van de jaarlijks te betalen annuïteiten voor de aflossing van het totale investeringsbedrag;

· de rentelasten op basis van de effectief toegepaste rentevoet;

· de Zakelijke Belastingen;

· het Exploitatietekort (Bijlage 9).

Artikel 9.2.bis – Het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing wordt door de gemeente Brasschaat rechtstreeks gecompenseerd aan de exploitant.

Artikel 9.3. - Het recht op de toelage vangt aan vanaf de aanvang van de uitbating van het Project. De gemeenten Brasschaat en Schoten betalen de Toelage binnen de drie maanden na de aanvang van ieder kalenderjaar voor het lopende exploitatiejaar. Indien de exploitatie aanvangt tijdens het kalenderjaar, wordt de betoelaging berekend naar rato van het aantal maanden waarin wordt geëxploiteerd.

Artikel 9.4. - Bij de aanvang van de uitbating in het eerste exploitatiejaar, zal de Exploitatiebegroting zoals opgenomen in Bijlage 9 van onderhavige Overeenkomst, eenmalig worden aangepast aan het dan actuele prijspeil. Alle genoemde bedragen in de Exploitatiebegroting voor het eerste tot en met het vijfde exploitatiejaar, met inbegrip van het "exploitatieresultaat exclusief kapitaallasten en Zakelijke Belastingen", worden dan aangepast volgens onderstaande formule:

Nieuw bedrag begroting = Bedrag basisbegroting x prijspeil ingebruikname

                             

prijspeil 1 januari 2003

waarbij:

· bedrag basisbegroting: de bedragen zoals vermeld in de Exploitatiebegroting zoals opgenomen in Bijlage 9 van onderhavige Overeenkomst;

· prijspeil ingebruikname: de gezondheidsindex van de maand voorafgaande aan de officiële ingebruikname van de Accommodatie;

· prijspeil 1 januari 2003: de gezondheidsindex van de maand december 2002.

De aldus aan het dan actuele prijspeil aangepaste Exploitatiebegroting treedt in de plaats van de Exploitatiebegroting zoals opgenomen in Bijlage 9 van onderhavige Overeenkomst.

Artikel 9.5. - Vanaf het zesde exploitatiejaar zal het aandeel "Exploitatietekort" van deze Toelage jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de verjaring van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst. Dit Exploitatietekortaandeel van de nieuwe Toelagen, geldig vanaf het zesde exploitatiejaar en volgende, worden alsdan berekend en vastgelegd volgens de onderstaande formule:

Exploitatietekort Nieuwe Toelage = Exploitatietekort basistoelage x nieuwe index

                                         


basisindex

waarbij:

· Exploitatietekort basistoelage: het aandeel van het Exploitatietekort (exclusief kapitaallasten en Zakelijke Belastingen) in de Toelage voor het jaar in kwestie, zoals vastgesteld in de bij deze Overeenkomst gevoegde Exploitatiebegroting (Bijlage 9) na aanpassing aan het actuele prijspeil bij de officiële ingebruikname van de Accommodatie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. van deze Overeenkomst;

· basisindex: de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan het begin van het zesde exploitatiejaar;

· nieuwe index: de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan het begin van het desbetreffende exploitatiejaar.
Indien de thans gangbare berekeningswijze van het indexcijfer of de basis ervan worden gewijzigd in de looptijd van deze Overeenkomst, schikken Partijen zich voor de toepassing van dit artikel naar de onderrichtingen in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De Concessiehouder zal aan de gemeenten Brasschaat en Schoten, en dit in proportie tot hun aandeel in de betoelaging, vanaf het zesde exploitatiejaar, in voorkomend geval jaarlijks een korting op de Toelage toekennen ten bedrage van 25 % van het gedeelte van de winst (na belastingen) van Sportavan Brasschaat nv dat het bedrag van 25.000 euro overstijgt.

Artikel 9.6. - De in onderhavige Overeenkomst vermelde bedragen zijn niet onderhevig aan BTW.

HOOFDSTUK IV - EINDE OVEREENKOMST EN GESCHILLEN

Artikel 10. - Beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 10.1. - Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de Domeinconcessieovereenkomst (Bijlage 1).
Artikel 10.2. - De gemeenten Brasschaat en Schoten zijn gerechtigd deze Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, door middel van het verzenden van een aangetekend schrijven aan de Concessiehouder en zonder gehouden te zijn tot het eerbiedigen van enige opzegtermijn indien: 

a) de Concessiehouder het faillissement aanvraagt, dan wel failliet wordt verklaard, en voor zover hij er de verdere uitbating niet kan garanderen binnen een redelijk tijdsbestek;

b) de Concessiehouder een gerechtelijk akkoord aanvraagt, dan wel bekomt, en voor zover hij of zijn rechtsopvolgers de verdere uitbating niet kunnen garanderen binnen een redelijk tijdsbestek.

Artikel 10.3. - De gemeenten Brasschaat en Schoten zijn gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen wanneer ingevolge nalatigheid, een opzettelijke fout of ingevolge bedrieglijk opzet van de Concessiehouder, een in deze Overeenkomst opgenomen verbintenis niet wordt nagekomen, die de goede uitvoering van de realisatie van de Accommodatie en/of de continuïteit van de uitbating van het Project op definitieve wijze in het gedrang brengt.

Deze Overeenkomst kan echter slechts worden beëindigd nadat de gemeenten Brasschaat en Schoten de Concessiehouder voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in gebreke hebben gesteld en nadat de Concessiehouder heeft nagelaten om, binnen een termijn van één maand volgend op de datum van de ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling, de noodzakelijke maatregelen te nemen, om de tekortkoming te herstellen of heeft nagelaten een plan van aanpak voor te stellen waarin wordt voorzien om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en slechts nadat tussen Partijen geen overeenstemming werd bereikt na voorlegging van het geschil aan het Verzoeningscollege opgericht conform artikel 12, § 2 van deze Overeenkomst.

Voor zover de Overeenkomst wordt beëindigd in de hierboven opgenoemde gevallen, is de Concessiehouder schadevergoeding verschuldigd aan de gemeenten Brasschaat en Schoten voor alle geleden schade.

Artikel 10.4. - Indien een vergunning of machtiging, noodzakelijk voor de uitbating van het Project, definitief vervalt of definitief wordt vernietigd door toedoen van de Concessiehouder, vervalt deze Overeenkomst, nadat tussen Partijen geen overeenstemming werd bereikt na voorlegging van het geschil aan het Verzoeningscollege opgericht conform artikel 12, § 2 van deze Overeenkomst. De Concessiehouder is aan de gemeenten Brasschaat en Schoten een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan alle door de gemeenten Brasschaat en Schoten geleden schade.

De Concessiehouder beschikt over een redelijke termijn om een nieuwe vergunning of machtiging aan te vragen.

Artikel 10. 5. - Bij de beëindiging van deze Overeenkomst, gaat het eigendomsrecht van de gebouwen, werken, bouwwerken en beplantingen opgericht of aangelegd op het Terrein kosteloos over op de gemeente Brasschaat, in overeenstemming met artikel 2, § 2 van de Domeinconcessieovereenkomst.

Artikel 10.6. - Voor zover de Overeenkomst dient te worden beëindigd door toedoen van, door een ernstige tekortkoming of door het in gebreke blijven van de gemeenten Brasschaat of Schoten of door toedoen van beiden, zijn de gemeenten Brasschaat en Schoten schadevergoeding verschuldigd aan de Concessiehouder, voor alle geleden schade.

Artikel 11. - Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich omstandigheden voordoen die niet voorzien of voorzienbaar waren op datum van het afsluiten van onderhavige Overeenkomst waardoor het evenwicht tussen Partijen wordt verstoord, treden Partijen in overleg teneinde dit evenwicht terug te herstellen.

Artikel 12. - Geschillenregeling – Bevoegde rechtbanken

§ 1. Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

§ 2. Eventuele geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie voorgelegd worden aan een Verzoeningscollege. Dit College bestaat uit twee leden van wie één aangeduid door de Concessiehouder en één door de Interlokale Vereniging, en waarbij elk lid wordt geacht gevolmachtigd te zijn door de Partij die hij vertegenwoordigt. De persoon die het Verzoeningscollege bijeenroept, kan niet zetelen in dit college. Het College zetelt na bijeenroeping ervan door één van de Partijen en dient terzake te beslissen binnen een tijdsbestek van veertien dagen na zijn bijeenroeping. De beslissingen van het College binden de Partijen vanaf die datum. 

Indien in het Verzoeningscollege geen overeenstemming tussen de Partijen wordt bereikt, worden de betwistingen beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

§ 3. Partijen verbinden ertoe de continuïteit van de realisatie en uitbating van de Accommodatie te waarborgen gedurende de afhandeling van de geschillen bij het Verzoeningscollege.

Aldus opgemaakt te Brasschaat op datum van [ ] maart 2004, in zoveel exemplaren als er partijen zijn, en waarvan elke partij verklaart één origineel ontvangen te hebben.

Gemeente Brasschaat







Sportavan Brasschaat (i.o.)

Gemeente Schoten 

Inventaris der Bijlagen aan de Uitvoeringsovereenkomst:

1. Domeinconcessieovereenkomst d.d. 5 september 2003;

2. Besluit tot wijziging van de Domeinconcessieovereenkomst d.d. 25 maart 2004;

3. Toelagereglement;

4. Modaliteiten met betrekking tot tewerkstelling;

5. Toewijzingsdocument d.d. 5 september 2003;

6. Lastvoorwaarden van een domeinconcessie voor de realisatie van een zwembadcomplex d.d. 5 september 2002;

7. Waarborgovereenkomsten, Brasschaat en Schoten;

8. Investeringsbegroting d.d. 18 december 2003 zonder buitenbad;

9. Exploitatiebegroting d.d. 26 januari 2004;

10. Geoptimaliseerde offerte d.d. 28 april 2003;

11. Initieel ingediende offerte d.d. 30 januari 2003;

12. Reserveringsovereenkomst;

13. Asbestinventaris 

Art.  3.- Goedkeuring te hechten aan volgend waarborgbesluit:
WAARBORG VAN DE GEMEENTE VOOR DE FINANCIERING AFGESLOTEN DOOR SPORTAVAN BRASSCHAAT NV BINNEN HET KADER VAN DE DOMEINCONCESSIE TOT REALISATIE VAN EEN ZWEMBADCOMPLEX.
 

DE RAAD,
Overwegende dat de gemeenten Brasschaat en Schoten een intergemeentelijke samenwerking hebben opgezet met het oog op de realisatie van een nieuw zwembadcomplex;

Overwegende dat de gemeente Brasschaat hiertoe op 5 september 2003 een domeinconcessie-overeenkomst heeft afgesloten met de nv Sportfondsen België, de nv Axima Services en de nv Van Roey, gezamenlijk optredend voor de vennootschap in oprichting “Sportavan Brasschaat nv “, als concessiehouder, hierna de “lener” genoemd;

Overwegende dat voormelde partijen een samenwerkingsovereenkomst zullen afsluiten, strekkende tot het vastleggen van de concrete samenwerkingsmodaliteiten van deze domeinconcessie, met inbegrip van de betoelaging- of subsidiëringmodaliteiten;

Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst voorzien is dat teneinde de kapitaallastenfactor in de exploitatierekening, en bijgevolg het bedrag van jaarlijkse toelage of subsidie, zo beperkt mogelijk te houden, de gemeente Brasschaat en Schoten, met het oog op het bekomen van de meest gunstige financieringsvoorwaarden, een onvoorwaardelijke en abstracte waarborg voor het totale investeringsbedrag, vermeerderd met de intercallaire intresten, zullen afleveren aan de bank die de financiering zal verzorgen, in een verhouding 50/50;

Overwegende dat de nv Sportavan Brasschaat in oprichting besloten heeft bij Dexia Bank een lening aan te gaan voor een bedrag van 14.147.372,00 euro, te vermeerderen met de intercallaire intresten, voor de financiering van de bouw van het intergemeentelijk zwembadcomplex;

Aangezien deze lening dient gewaarborgd door de gemeente voor 50% van het totaal bedrag ervan;

Besluit:

De gemeenteraad verklaart zich solidair borg te stellen ten opzichte van Dexia Bank voor de terugbetaling van 50% van zowel het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie en al de onkosten van de door de lener afgesloten verrichtingen van 14.147.372,00 euro.

Machtigt Dexia Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de lener en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de lener.

De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze lening en haar eigen leningen bij Dexia Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.

Machtigt Dexia Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de lener, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente zullen aangerekend worden.

Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Dexia Bank.

Aangezien deze waarborg een onvoorwaardelijk en abstract karakter heeft kan de gemeente zich niet beroepen noch op de bepalingen van de domeinconcessie noch op deze van de samenwerkingsovereenkomst, noch op het om het even welke beschikking om zich te verzetten tegen de ambtshalve afname van haar rekening-courant van het om het even welk bedrag verschuldigd door de lener binnen het kader van de financiering in kwestie.

Zo heeft de lener zich o.m. verbonden, in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Dexia Bank terug te betalen; de gemeenteraad bevestigt op de hoogte te zijn van de door de lener aangegane verbintenissen en van de verplichting van de gemeente tot betaling van de verschuldigde bedragen, die door Dexia Bank uit hoofde van de gewaarborgde lening zullen kunnen gevorderd worden.

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Dexia Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden verwijlintresten – tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt, verhoogd met een marge van 1,5 pct – van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de periode van niet-betaling.

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en de toepasselijke decreten.

Art.  4.-
Goedkeuring te hechten aan volgend Reglement tot regeling van de toestand van personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van de concessiehouder-uitbater van het zwembadcomplex:

REGLEMENT TOT REGELING VAN DE TOESTAND VAN PERSONEELSLEDEN DIE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VAN DE CONCESSIEHOUDER – UITBATER VAN HET ZWEMBADCOMPLEX

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen zal volgende statutaire personeelsleden ter beschikking stellen van de concessionaris die wordt belast met de uitbating van het zwembadcomplex, gelegen te Brasschaat (hierna kortweg concessiehouder genoemd):

-

- (lijst personeelsleden, met opgave functie)

Artikel 2

Deze terbeschikkingstelling geldt voor onbepaalde tijd.  De betrokken functies worden door de gemeente in een uitdovend kader geplaatst.

Artikel 3

De betrokken personeelsleden worden tijdens de periode van terbeschikkingstelling verder door de gemeente bezoldigd.  De concessiehouder zal het bedrag van de wedden van de betrokken personeelsleden, verhoogd met de patronale lasten, aan de gemeente terugbetalen.  Voor deze terugbetaling worden volgende door de concessiehouder gehanteerde loonbarema’s gehanteerd:

-

-

De eventueel door de gemeente betaalde meerkost, blijft ten laste van het gemeentebestuur.

Artikel 4

Van het door de gemeente aan de betrokken personeelsleden uitbetaald loon worden de normale pensioenafdrachten afgehouden.  De personeelsleden behouden de rechten op pensioen, overeenkomstig de op de gemeente toepasselijke reglementering.

Artikel 5

De betrokken personeelsleden behouden hun huidige geldelijk en administratief statuut, te weten het recht op weddenverhoging in het barema, overeenkomstig het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel.  Ze behouden bovendien het recht op alle wettelijke vergoedingen, die aan het gemeentepersoneel worden verleend. (o.m. vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, ecovergoeding …)  Bovendien worden de toekomstige afgesloten sectorale akkoorden van toepassing gebracht op de betrokken personeelsleden.

Artikel 6

De betrokken personeelsleden kunnen geen aanspraak maken op enige bevordering tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Artikel 7

Tijdens de terbeschikkingstelling staan de personeelsleden onder het rechtstreeks gezag van de concessiehouder. Nadere regels omtrent de evaluatie van de betrokken personeelsleden worden uitgewerkt.

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde een einde stellen aan de terbeschikkingstelling van één of meerdere personeelsleden.

Artikel 9

In uitzonderlijke gevallen kunnen de  concessiehouder en/of het betrokken personeelslid verzoeken om een einde te stellen aan de terbeschikkingstelling.  Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt dit verzoek op basis van de feitelijke omstandigheden.

Artikel 10

Wanneer een personeelslid dat voor onbepaalde tijd ter beschikking was gesteld van de concessiehouder, terug bij de gemeente wordt tewerkgesteld, wordt betrokkene belast met een taak die overeenstemt met de graad, die bij de gemeente werd bekleed op het ogenblik van de terbeschikkingstelling.  De plaats in het uitdovend kader, zoals voorzien in artikel 2, wordt dan ingenomen.

Art.  5.-
Goedkeuring te hechten aan de side-letter zoals zal worden verzonden door de gemeente Brasschaat aan Sportavan Brasschaat nv, met volgende inhoud:

“Aansluitend op de in de gemeenteraad van Brasschaat en Schoten d.d. 25 maart 2004 goedgekeurde Uitvoeringsovereenkomst van de domeinconcessie die U door de gemeente Brasschaat werd verleend met het oog op het gebruik maken van het domein voor het ontwerp, de realisatie en de uitvoering van een zwembadcomplex, rees bij U de vraag of de gemeenten Brasschaat en Schoten, indien gedurende de duurtijd van de Domeinconcessieovereenkomst zou blijken dat het aantal schoolzwembeurten op substantiële wijze zou afwijken van het vooropgestelde 142.500 beurten per jaar, bereid zijn om in het kader van artikel 11 van de Uitvoeringsovereenkomst, dit als een element te erkennen dat het evenwicht tussen de Partijen heeft verstoord, zodat overleg dient te worden gehouden teneinde het evenwicht te herstellen.

Daarnaast drukte U uw wens uit dat een wijziging in verband met het niet verschuldigd zijn van BTW op de in de Overeenkomst vermelde Toelage eveneens wordt beschouwd als een element dat het evenwicht tussen de Partijen bij deze Overeenkomst, en meer bepaald artikel 9.6., verstoort, zodat de Partijen in dat geval eveneens in overleg dienen te treden om het evenwicht terug te herstellen.

Bij deze kunnen wij U melden dat dergelijke wijzigingen zonder meer toepassingsgevallen zijn van artikel 11, waarbij tussen Partijen nieuwe besprekingen nodig zijn om het contractueel evenwicht te herstellen.”

De Secretaris,







  De Burgemeester,
Nicole Verhoeven






  Harrie Hendrickx

                                                  Voor eensluidend afschrift,

Voor de Secretaris,






  Voor de Burgemeester,
Het Afdelingshoofd,






  De Schepen-afgevaardigde,

Paul Theunis







  Leona Van Gastel

